广东工业大学本科生毕业设计（论文）任务书

| 题目名称 | 基于LangChain框架的Agent设计开发平台 |
| --- | --- |
| 学生学院 | 计算机学院 |
| 专业班级 | 网络工程22(4) |
| 姓 名 | 张连登 |
| 学 号 | 3122004801 |

一、毕业设计（论文）的内容与要求

毕业设计的主要内容：构建一个基于LangChain框架的Agent设计开发平台，将LangChain的核心能力进行封装和抽象，允许用户通过图形化界面配置智能体的工作流、工具链和记忆机制，快速构建面向特定任务的智能体应用。

核心功能模块包括：

1、Agent编排工作台：提供可视化拖拽界面，支持用户通过组合提示模板（Prompt Templates）、语言模型（LLMs）、链（Chains）、工具（Tools）等组件来设计智能体工作流。

2、工具管理模块：集成并封装常用工具（如网络搜索、API调用、代码执行、文件读写），支持用户自定义工具（Python函数）的快速注册与测试。

3、记忆与上下文管理：实现对话记忆（ConversationMemory）、向量存储检索等记忆机制的配置界面，帮助用户管理智能体的长期与短期记忆。

4、测试与评估模块：提供交互式聊天界面实时测试智能体，支持批量测试用例导入，并自动生成基于准确性、相关性和效率的性能评估报告。

5、部署与导出模块：支持将配置好的智能体打包为可执行API服务或导出为标准LangChain代码，便于集成到其他应用。

毕业设计（论文）的要求为：

1、态度要求：

请以积极认真的态度对待并完成基于LangChain框架的Agent设计开发平台，在毕业设计过程中应遵章守纪，多看多问多学多练，着重培养发现问题、分析问题并解决问题的动手能力。

2、毕业设计进度与论文要求：

请依照如上所述的主要内容按时间有规划地进行毕业设计，并按时汇报毕业设计进度，与老师沟通。其毕业设计论文力求观点鲜明，概念清楚，语言流畅，标点符号清楚、准确，文字精炼，内容正确，条理分明，结构严谨。

二、毕业设计（论文）应完成的工作

通过查阅大量资料明确设计任务，掌握基于LangChain框架的Agent设计开发平台的设计思想、设计方法和技术思路，完成毕业设计论文。系统核心性能与评价指标考虑：1）系统响应性能：计算工作流渲染、操作响应时间与智能体单次推理时间；2）平台并发能力：支持50+开发者同时在线编辑与测试；3）智能体生成质量：通过自动化测试，评估生成智能体在预设任务上的功能完整度与输出准确性；4）资源使用效率与扩展性评估。

三、毕业设计（论文）进程安排

| 序号 | 设计（论文）各阶段内容 | 地点 | 起止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查找相关资料，并确定选题 | 大学城 | 2025.11.20~2025.11.30 |
| 2 | 需求分析与架构设计 | 大学城 | 2025.12.1~2025.12.13 |
| 3 | 原型设计与基础环境搭建 | 大学城 | 2025.12.14~2025.12.26 |
| 4 | 基础框架与数据模型实现 | 大学城 | 2025.12.27~2026.1.10 |
| 5 | LangChain核心集成与工作流引擎开发（2026年1月13日前完成开题报告） | 大学城 | 2026.1.11~2026.1.23 |
| 6 | 工具管理模块开发，记忆管理模块与测试框架开发 | 线上 | 2026.1.24~2026.3.5 |
| 7 | API整合与后端联调，撰写论文 | 大学城 | 2026.3.6~2026.3.16 |
| 8 | 前端基础架构与核心组件开发。第一次论文检测（论文检测在2026年3月17日前后开通） | 大学城 | 2026.3.17~2026.3.29 |
| 9 | 平台功能界面开发，前后端集成与优化，修改论文 | 大学城 | 2026.3.30~2026.4.14 |
| 10 | 系统测试与性能优化。第二次论文检测（2026年4月28日前需完成全部检测） | 大学城 | 2026.4.15~2026.4.28 |
| 11 | 总结毕业设计，论文盲审 | 大学城 | 2026.4.29~2026.5.8 |
| 12 | 根据论文评阅意见总结并再次修改论文，毕业设计答辩 | 大学城 | 2026.5.9~2026.5.21 |

四、应收集的资料及主要参考文献

[1] LangChain Documentation. LangChain Official Docs[EB/OL].

https://python.langchain.com/, 2023.

[2] Yao, S., et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2210.03629, 2022.

[3] Wu, T., et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[J]. arXiv preprint arXiv:2308.08155, 2023.

[4] Liu, Y., et al. Pre-Trained Language Models and Their Applications[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2023.

[5] 李沫, 王斌. 基于大语言模型的智能体系统构建综述[J]. 计算机科学， 2024, 51(1): 1-15.

[6] 肖涵. FastAPI Web开发实战[M]. 电子工业出版社, 2022.

[7] 程墨. React设计模式与最佳实践[M]. 人民邮电出版社, 2021.

[8] Fielding, R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures[D]. University of California, Irvine, 2000.

[9] 阿里巴巴技术团队. 云原生架构白皮书[R]. 2023.

[10] OpenAI. Best practices for prompt engineering with OpenAI API[EB/OL]. https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering, 2023.

发出任务书日期：2025年12月 04日        指导教师签名：

预计完成日期：  2026年 5月 18日        专业负责人签章：

学院分管教学负责人签章：